## Slide 1: Car Search System (CSS)
Система за търсене на автомобили.
Изработили: Славян Христов, Калоян Димитров, Радослав Иванов.

## Slide 2: Описание на проекта
Системата позволява добавяне и търсене на автомобили по дадени критерии. Администраторът на системата има право да манипулира данните в системата, а потребителят има право на търсене.
Функционалности на приложението:
  Влизане в системата като администратор или потребител.
  Добавяне на автомобили в системата.
  Изтриване и търсене.

## Slide 3: Екип и роли
Славян Христов
Front-end разработчик, тестер, мениджър.
Калоян Димитров
Back-end разработчик, тестер, мениджър.
Радослав Иванов
Архитект, support разработчик, тестер.

## Slide 4: Система ЗА управление на проекта
Jira:
  Jira притежава прекрасен и удобен интерфейс.
  Съдържа полезни функционалности за управление на софтуерните проекти.
  Широко разпространена и има безплатна версия.
  Разполага с възможност за избиране на предпочитана методология за работа.

## Slide 5: Система за управление на проекта

## Slide 6: Система за контрол на версиите
Git:
  Чрез Git е възможно един или много разработчици да прилагат промени в кода на файловете на един проект, по начин, чрез който се избягват несъответствия и конфликти от промените.
  Една от най-използваните системи за контрол на версиите.
  Децентрализирана система.

## Slide 7: Методология за разработка – “Scrum”
Недостатък на метода „Scrum”:
  Недостатък на този подход е, че трудно може да се определи точна крайна дата на проекта.
Предимство на метода „Scrum”:
  Предимството на подхода е, че при „Скръм“ , за разлика от „Waterfall”, за всяка една част от проекта се извършва планиране, проектиране, разработване, тестване и ревю.

## Slide 8: Средства за Реализация

## Slide 9: Разпределение на работата и времеви отчет

## Slide 10: Критичен път

## Slide 11: Бюджетиране
Материални разходи(електричество, интернет) – около 40 лв/човек
Трудово заплащане – 10 лв/човек на час
Време за работа – 36 дена по 4 часа.
3*40 + 36*4*10 = 1560 лв.
Общо предвидени разходи по проекта – 1560 лв.

## Slide 12: ПРОФИЛ НА РИСКА
Описание | Действие | Вероятност | Влияние
Недостик на време | Ускоряване на работата | Средна | Високо
Напускане на член | Търсене на нов | Ниска | Средно
Здравословни проблеми | Помощ с работата | Висока | Високо

## Slide 13: Краен Продукт

## Slide 14: Краен Продукт

## Slide 15: Краен Продукт

## Slide 16: Краен Продукт

## Slide 17: Главна Структура на проекта
Модули:
  User Interface – Потребителски интерфейс
  Business Logic – за бизнес идеите и правилата.
  Services – за странични операции
  DAO(Data Access Object) – за извършване на операции с базата данни

## Slide 18: Трудности при реализацията
Трудност при конфигурацията на Log4J2
Трудност при търсене на начин за реализация на търсачката на коли
Трудност при работа с някои функционалности на git

## Slide 19: Възможни бъдещи подобрения
Добавяне на снимки за всяка кола.
Имплементация на регистриране на потребител (собственик). И потребителят да има възможност да добавя свои автомобили.
Потребителят и администраторът да имат способност да актуализират обяви.

## Slide 20: БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!